| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：祝融街道办事处 |  |  |  |  |  |  | 单位负责人：阳帆 |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 大庙周边环境整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目□ 延续项目R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 祝融街道办事处 |  |  | 专项起止时间 |  |  | 2016.06-2021.12 |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 阳帆 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 陈琳 18188974657 |  |  |  |
|  | 专项概况 | 南岳大庙大门东侧片区内岳山五组、衡岳一组土地上，162户居民拆迁，原址建设安置房35栋、社区服务用房2栋、停车场1个及环保配套工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 根据岳改发【2016】70号文件《关于衡阳市百汇置业有限公司南岳大庙东片区环境整治项目备案的通知》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 中央 |  | 省级 |  | 市级资金 |  | 本级 |  |  |  |
|  | 30000 |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | - 对大庙东片区安置区建设项目环境影响进行了前期环境调查，前期调查方案由衡阳市环境保护局进行审核批复； - 项目的日常环境监督管理工作由区环保局监督； - 单位主要负责人对工程实施监管； - 成立专门的项目小组来落实相关事宜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | - 按照国家的法律法规，做好项目周边历史文物、古树名木的保护工作； - 建设项目的建筑造型，高度与南岳风格相融，保持原有环境的自然性； - 确实保障该区域拆迁安置户房屋安全； - 提升城市形象，对城市化建设有一定帮助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | - 完成项目区内拆迁扫尾工作； - 完成90%以上安置房建设，并向拆迁户交付70%以上的安置房； - 完成安置区道路、桥梁、河道景观建设； - 完成安置区水、电、天然气接通入户； - 根据招商合同约定，完成应交付地50%的土地交付工作； - 启动北支街古华园地块周边的拆迁安置等前期工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标内容 |  |  | 指标值及取值符号 |  |  |
|  |  | 产出 指标 | 数量指标 |  |  | 项目建筑主要指标 |  |  | 项目总占地面积152.7亩，总建筑面积127135.97平方米，容积率1.0，建筑密度30%，绿地率35% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目产品类型及数量 |  |  | 安置房35栋、社区服务用房两栋、停车场1个（530个车位） |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 规划、住建、环保、消防等部门专项验收合格率 |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 工程综合验收合格率 |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 按规定时间完成任务及时率 |  |  | ≥90% |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 项目经费总投资 |  |  | ≤3亿元 |  |  |
|  |  | 效益 指标 | 经济效益 |  |  | 改善城市居民的 住房条件 |  |  | 有效提高 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 改善城市整体容貌 |  |  | 有明显改善 |  |  |
|  |  |  | 环境效益 |  |  | 改善大庙周边环境 |  |  | 有效提升 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 优化城市居民住房 功能结构 |  |  | 有效提升 |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 社会群众满意度 |  |  | ≥90% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆迁户满意度 |  |  | ≥95% |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |