专项资金预算绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：                      单位负责人：旷光辉

| 专项基本情况 | 专项名称 |  | 南岳区红星片区田园综合体项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 专项属性 |  | 新增项目□ 延续项目R |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 |  | 南岳区南岳镇人民政府 |  |  | 专项起止时间 |  | 2019年10月17日-2022年10月16日 |  |
|  | 专项 负责人 |  | 蹇卓轩 |  |  | 联系人及电话 |  | 罗义军13807479091 |  |
|  | 专项概况 |  | 为进一步改善红星村及周边农村的休闲农业基础设施，提升旅游服务质量，保障区域可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 |  | 关于南岳区红星片区田园综合体项目可行性研究报告的批复（岳发改[2019]57号） |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  | 其他 |
|  |  |  | 中央 |  | 省级 |  | 市级资金 | 本级 |  |
|  | 1280 |  |  |  |  |  |  | 300 | 980 |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  |  | 根据《南岳区红星片区田园综合体项目可行性研究报告》，按照区发改局立项文件及区领导批示，由镇政府安排专人组织实施，负责工程进展，确保质量、按财政评审结果严格控制成本。 |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效 目标 |  |  | 加快推进南岳旅游转型升级，打造南岳旅游精品，积极贯彻实施全域旅游战略。建设集入口形象服务区、现代农业种养区、乡村休闲游乐区、特色文化体验区、田园观光度假区、大水濂洞旅游农业等田园综合体。项目总投资12600万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效 目标 |  |  | 1.完善红星主干道绿化、栽种楠木、樱花、草花苗木等； 2. 红星廉政景观建设； 3. 荆田村委会前坪及周边道路油化； 4. 红星村黄金路路口扩宽; 5.其他。 |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标内容 |  |  |  | 指标值及单位 |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 | 红星主干道绿化 |  |  |  | ≤8000株 |
|  |  |  |  |  | 廉政景观建设 |  |  |  | ≤200㎡ |
|  |  |  |  |  | 荆田村委会前坪及周边道路油化 |  |  |  | ≤3800㎡ |
|  |  |  |  |  | 红星村黄金路路口扩宽护砌 |  |  |  | ≤6000m³ |
|  |  |  |  | 质量指标 | 分部分项工程验收合格率 |  |  |  | =100% |
|  |  |  |  |  | 单项工程验收合格率 |  |  |  | =100% |
|  |  |  |  | 时效指标 | 田园综合体工程完成进度 |  |  |  | ≥80% |
|  |  |  |  | 成本指标 | 红星主干道绿化工程 |  |  |  | ≤24万元 |
|  |  |  |  |  | 廉政景观工程 |  |  |  | ≤76万元 |
|  |  |  |  |  | 荆田村委会前坪及周边道路油化工程 |  |  |  | ≤80万元 |
|  |  |  |  |  | 红星村黄金路路口扩宽工程 |  |  |  | ≤120万元 |
|  |  |  |  |  | 其他建设投资 |  |  |  | ≤980万元 |
|  |  | 效益 指标 |  | 经济效益 | 带动南岳游客数量增长 |  |  |  | 明显增长 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 观光旅游、运动拓展、市民休闲 |  |  |  | 提质升级 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 自然、景观与游客的完美融合，提升旅游环境舒适度。 |  |  |  | 显著提升 |
|  |  |  |  | 可持续 影响 | 增强游客粘性,提高南岳旅游圣地整体形象旅游品牌知名度上升 |  |  |  | 形象升级 |
|  |  |  |  | 满意度 | 游客满意度 |  |  |  | ≥95% |
| 其他需要说明的问题 |  |  | 本项目建设估算总投资12600万元，其中：工程费用10800万元（其中：政府投资5500万元；社会投资5300万元），工程其他费1000万元，预备费800万元。本项目分三年建设，2019年已建设投资3300万元，2020年计划建设投资8020万元，本年计划建设投资1280万元。 |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |