| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 |  | 农村危房改造补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 |  | 新增项目☑ 延续项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 |  | 南岳区住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  |  | 2023年1月—12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 |  | 王卫健 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |  | 13873406779 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 |  | 区住建局负责做好危房改造计划的安排、补助对象的调查摸底、危房的技术鉴定、项目工程的统筹规划、指导、施工安全的监管、牵头组织工程竣工的验收以及危房改造档案的建立和信息录入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） |  | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  | 市级资金 |  |  |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33.8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  |  | 项目建设由各乡镇、村（社区）督促农户自主实施，按照“农户申请、村级评议、乡镇审核、区级联合审核、三级公示、函告农户”，规范危房改造对象的审核审批，强化责任落实，在11月底前完成，区危改办组织乡村振兴办、财政、民政、残联、乡镇等相关单位组成联合验收组对完成情况进行综合验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  |  | 六类重点对象存量危房改造7月底前全部开工，2023年11月底前，全面完成六类重点对象危房改造任务。对动态新增的存量危房，应及时列入改造计划，确保应改尽改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  |  | 计划实施农村危房改造23户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 | 数量指标 |  |  | 计划实施农村危房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23户 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 延寿合格率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 完成时限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023年11月 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 实施农村危房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.8万元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益指标 | 经济效益 |  |  | 减少六类重点对象经济支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 减少农户经济投入1万至3万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 解决农村六类重点对象住房安全保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 消除房屋安全隐患 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 全面实施六类重点对象危房改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住房安全有保障 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 群众满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |