| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2024年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：南岳镇人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 胡银泉 |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 水濂村荷花池环形旅游通道污水治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目R 延续项目£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 区乡镇管理中心 |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  | 2023年2月-5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 李鹏 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 13762452968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 | 60T/D污水站建设，包含水网管1.358千米及农家乐、民宿、星空营地、旅游景点及门口居民集聚区荷花池排污口等管线接户以及配套基础设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 省政府办公厅《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  | 市级资金 |  |  |  | 区本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 合理规划设计、整治水濂村农家乐、民宿、星空营地、旅游景点及门口居民集聚区周边排污卫生环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | 本项目建设工程于2023年2月开工，于2023年8月验收评审，60T/D污水站建设，包含水网管1.358千米及农家乐、民宿、星空营地、旅游景点及门口居民集聚区荷花池排污口等管线接户以及配套基础设施已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | 本项目建设工程于2023年2月开工，于2023年8月验收评审，60T/D污水站建设，包含水网管1.358千米及农家乐、民宿、星空营地、旅游景点及门口居民集聚区荷花池排污口等管线接户以及配套基础设施已完成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  | 荷花池排污管线 |  |  |  |  |  |  | 1.358千米 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 污水处理设备 |  |  |  |  |  |  | 25万元/套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60T/d污水站 |  |  |  |  |  |  | 1座 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  | 污水处理厂出水标准 |  |  |  |  |  |  | 水质提标至《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》直排标准 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  | 建筑工期 |  |  |  |  |  |  | ≥3个月 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  | 计划投资金额 |  |  |  |  |  |  | ≤180万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  | 经济效益 |  |  |  |  |  | 计划产生经济效益 |  |  |  |  |  |  | ≥0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  |  |  | 增加污水处理能力 |  |  |  |  |  |  | 60吨/天 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  | 清洁人居环境 |  |  |  |  |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 排污设备使用年限 |  |  |  |  |  |  | ≥15年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商保修年限 |  |  |  |  |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  | 当地群众满意度 |  |  |  |  |  |  | ≥95% |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  | 该工程坐落于水濂村四组，已通过立项、预算评审、土地报批、公开招标等程序，于2023年8月验收评审，新建玻璃钢调节池一个，一体化污水处理设备一台，敷设HDPE克拉管DN300-1358.4M;敷设HD2023年12月已预付工程进度款50万元. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |