| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 天子山北路片区开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目□ 延续项目☑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳区公路建设养护中心 |  |  | 专项起止时间 |  |  | 2020.3 |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 郭国辉 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 刘红蕾13657474409 |  |  |  |
|  | 专项概况 | 该项目全长1.26公里，路面宽32米，道路建设及两厢土地收储开发。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 根据岳办发（2020）12号关于南岳区重点项目建设计划的通知 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |
|  |  | 中央 |  | 省级 |  | 市级资金 |  | 本级 |  |  |  |
|  | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | 成立专项领导小组，制定了相应的制度与措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | 1.完成天子山北路片区整体规划设计 2.完成剩余征地任务和项目范围内的拆迁任务 3.完成路基路面工程建设，启动安置区建设 4、完成衡山路东段风貌整治（消防大队至东环路口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | 1.完成天子山北路片区整体规划设计 2.完成剩余征地任务和项目范围内的拆迁任务 3.完成路基路面工程建设，启动安置区建设 4、完成衡山路东段风貌整治（消防大队至东环路口） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 三级指标内容 |  |  | 指标值及单位 |  |  |
|  |  | 产出 指标 | 数量指标 |  |  | 路面长度、路面宽度 |  |  | 1.26公里、32米 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 征地面积 |  |  | ≈336亩 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆迁户数 |  |  | ≈109户 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 |  |  | 项目验收合格率 |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  | 时效指标 |  |  | 项目施工及时率 |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  | 成本指标 |  |  | 道路工程建设投资 |  |  | ≤4860万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 征地投入 |  |  | ≤3000万元 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拆迁投入 |  |  | ≤7140万元 |  |  |
|  |  | 效益 指标 | 经济效益 |  |  | 造价合理性 |  |  | ＝100% |  |  |
|  |  |  | 社会效益 |  |  | 路面完好率 |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  | 环境效益 |  |  | 改善旅游环境 |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  |  | 后续养护管理 |  |  | =100% |  |  |
|  |  |  | 满意度指标 |  |  | 社会公众满意度 |  |  | ≥95% |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  | 目前该项目未启动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |