| 专项资金预算绩效目标申报表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： |  |  |  | 南岳区第一中学 |  |  |  |  |  |  |  | 单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 谢小才 |  |  |
| 专项基本情况 | 专项名称 | 篮球馆及食堂改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项属性 | 新增项目☑ 延续项目□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管 部门 | 南岳区教育局 |  |  |  |  |  | 专项起止时间 |  |  |  |  |  | 2020.4-9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项 负责人 | 胡慧平 |  |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  | 13789392030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项概况 | 篮球馆地面、墙面、天花、门窗、电气设备； 食堂地面、墙面、门窗、给排水、厨房设备、餐桌餐椅等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专项立项 依据 | 根据岳发改[2019]68号《关于南岳区第一中学篮球馆及食堂改造项目可行性研究报告的批复》，为完善教学环境，进一步提升学校基础设施建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央 |  |  |  | 省级 |  |  |  |  | 市级资金 |  |  | 本级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 353.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 |  | - 1、施工组织管理：建设单位负责组织编制项目招标文件，通过招标选择有资格的工程承包单位，组织有关人员进行培训，制定相应规章制度，协调各方面工程，为工程实施创造必要的条件； - 2、严格执行工程监理制度：建设单位拟委托有资格的工程质量监理机构，全面负责工程监理，并实行监理工程师负责制，以确保项目工程质量和建设工期要求； 3、资金管理：本项目在建设过程中要加强工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中长期绩效目标 |  | - 改善学校办学条件，完善学校硬件设备； 2、提升学校整体形象，促进当地教育事业的建设发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年度绩效目标 |  | - 改善学校的学习生活环境； - 满足学生教学功能要求； - 促进学生身心健康成长，增长学生体质，提高学生运动技术水平； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 三级指标内容 |  |  |  |  |  |  |  | 指标值及单位 |  |  |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  | 篮球场及食堂改造项目装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | 2426.7m² |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗及辅助用房改造 |  |  |  |  |  |  |  | 2426.7m² |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆电子显示屏 |  |  |  |  |  |  |  | 77.86m² |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆扩音设备 |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆专业比赛地板 |  |  |  |  |  |  |  | 786.8m² |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球架 |  |  |  |  |  |  |  | 1付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双掩门蒸柜 |  |  |  |  |  |  |  | 2台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电磁双头汤面炉 |  |  |  |  |  |  |  | 3台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通道式洗碗机 |  |  |  |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餐桌 |  |  |  |  |  |  |  | 70套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油烟净化系统 |  |  |  |  |  |  |  | 1套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  | 篮球场及食堂改造项目装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | ≥20年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗及辅助用房改造 |  |  |  |  |  |  |  | ≥20年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆电子显示屏 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆扩音设备 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆专业比赛地板 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球架 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双掩门蒸柜 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电磁双头汤面炉 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通道式洗碗机 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餐桌 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油烟净化系统 |  |  |  |  |  |  |  | ≥10年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  | 项目验收合格率 |  |  |  |  |  |  |  | =100% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | 篮球场及食堂改造项目装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1597138元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 门窗及辅助用房改造 |  |  |  |  |  |  |  | ≤860602元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆电子显示屏 |  |  |  |  |  |  |  | ≤688835元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆扩音设备 |  |  |  |  |  |  |  | ≤496300元 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球馆专业比赛地板 |  |  |  |  |  |  |  | 780元/m² |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篮球架 |  |  |  |  |  |  |  | 18000元/付 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 双掩门蒸柜 |  |  |  |  |  |  |  | 8500元/台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电磁双头汤面炉 |  |  |  |  |  |  |  | 8500元/台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通道式洗碗机 |  |  |  |  |  |  |  | 42800元/台 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 餐桌 |  |  |  |  |  |  |  | 1350元/套 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 油烟净化系统 |  |  |  |  |  |  |  | ≤102400 |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  | 社会效益 |  |  |  |  |  |  | 对师生的校园生活提供保障 |  |  |  |  |  |  |  | 有效提高 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 改善了校园环境 |  |  |  |  |  |  |  | 明显改善 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  |  |  |  | 减少噪音及排放的油烟 |  |  |  |  |  |  |  | 明显改善 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  | 有助于师生身心健康的发展 |  |  |  |  |  |  |  | 有明显帮助 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营造良好校园环境以助于素质教育建设 |  |  |  |  |  |  |  | 有显著改善 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 |  |  |  |  |  |  | 师生满意度 |  |  |  |  |  |  |  | 95% |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门业务 股室审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门监督绩效股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |