|  | 景区综合事务中心灵芝山庄提质改造项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  |  | 灵芝山庄提质改造项目 |  |  |  |  |  | 项目负责人及电话 | 沈正恒13873406947 |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  | 区人民政府 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 景区综合事务中心 |  |  |  |
|  | 资金情况（万元） |  |  |  |  |  | 年初预算资金总额（万元）： |  |  | 实际投入资金额（万元） | 产生差异的原因 |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  | 35000 |  |  | 3209 | 项目前期审批阶段，未开工建设 |  |  |  |
|  |  |  |  | 其中：财政拨款 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 35000 |  |  | 3209 |  |  |  |  |
|  | 总体目标 |  | 年度目标 |  |  |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.全面完成景区内项目的配套设施建设；2.基本完成悦榕庄主题酒店主体建设；3.同步完成项目配套建设用地的选址、征地、报批等前期准备工作，并启动建设； 4.完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设工作 |  |  |  |  |  |  | 完成拆除山庄原有建筑面积5400㎡，完成项目可研、地质灾害勘察、选址论证等审批手续。 |  |  |  |  |
| 专项年度绩效指标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 | 三级指标内容 |  | 指标值及单位 | 全年实际完成值 |  |  | 产生差异的原因及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出 指标 |  |  | 数量指标 | 拆除山庄原有建筑面积 |  | =5400m2 | 5400㎡ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 新建禅修主题客房 |  | =3940m2 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 酒店接待中心 |  | =392m2 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 餐饮中心 |  | =607m2 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水疗及健身中心 |  | =805 m2 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 禅文化宣传中心 |  | =480 m2 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 后勤服务及机房 |  | 1097 m2 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 绿化及造景 |  | 入口林相改造230m2，屋顶水池面积1700 m2 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 交通游路提质改造 |  | 包括主道路路提质改造3680m2，消防通道（兼游步道）建设约600m2，步行栈道建设400m2，护坡改造758m2。 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 房间数量及每日可容纳入住人数 |  | 可提供房间60套，每日可容纳180人同时入住 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设 |  | =1项 | 0 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 | 严格保护风景资源 |  | ≥90% | ≥90% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目立项等前期工作审批程序合规性 |  | =100% | =100% |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目分部分项验收合格率 |  | =100% | 无 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 | 康养项目建设 前期准备工作 |  | =1年 | 准备阶段 |  |  | 立项审批阶段 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 悦榕庄主题酒店建设进度 |  | 完成悦榕庄主题酒店主体建设 | 未完成 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 | 项目前期工作经费 |  | ≤35000万元 | 3209万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 经济效益 | 创造南岳旅游品牌、扩大南岳风景名胜区接待容量、提升南岳景区品位和振兴南岳旅游 |  | 显著增长 | 暂无 |  |  |  |  |  |
|  |  | 效益 指标 |  |  | 社会效益 | 彰显“文明奥区”的人文特点以及博大精深的文化底蕴 |  | 显著提升 | 暂无 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 加快衡阳地区文化旅游景区的建设，丰富和提升衡阳文化内涵，增强南岳旅游吸引力和竞争力 |  | 显著提升 | 暂无 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 环境效益 | 突出风景区特性和自然环境的主导作用，通过净化景区功能，优化景观环境，突出展现南岳衡山“五岳独秀”“宗教圣地”、“中华寿岳”的自然特征 |  | 显著提升 | 暂无 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 | 项目运营期限 |  | =40年 | 暂无 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |
|  |  |  |  |  | 满意度 指标 | 游客满意度 |  | ≥95% | 暂无 |  |  | 立项审批阶段，未开工建设 |  |  |