专项资金绩效目标申报表

（2018年度）

呈报单位（盖章）南岳区国有资产管理中心

| 专项名称 |  | 国地税联合办税大厅建设 |  | 专项属性 |  | 延续专项□ 新增专项□ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门名称 |  | 南岳区国有资产管理中心 |  | 资金总额(万元) |  | 80万元 |  |
| 部门相应职能 职责概述 |  | 负责公车改革、行政事业单位资产报表上报、全区办公用房调配、索道提质改造、原法院办公楼装修、国地税联合办税服务大厅建设、行政事业资产使用、处置和出租（借）等日常工作。 |  |  |  |  |  |
| 专项立项依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项实施 绩效目标 |  | 专项实施内容 |  | 计划开始时间 |  | 计划完成时间 |  |
|  |  | 1、国地税联合办税大厅建设 |  | 2018年1月 |  | 2018年12月 |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 专项工期 绩效目标 |  | 项目总预算159万元，项目由单项加固工程、维修改造工程和安装工程组成。 |  |  |  |  |  |
| 专项年度绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项 年度 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 |  | 备注 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成工程加固、维修和安装 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 较好 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2018年12月 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超出预算 |  |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提高工程效率，节约项目支出。 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会公众或服务 对象满意度指标 | 95%以上 |  |  |  |  |
| 专项实施 保障措施 |  | 项目由南岳区国有资产管理中心负责，年初财政预算了项目经费80万元。项目总预算159万元，项目由单项加固工程、维修改造工程和安装工程组成，现已完成工程的70%，支付50%的工程款。项目安排了专人负责。 |  |  |  |  |  |
| 财政部门支出 股室初审意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 财政部门绩效评 价股审核意见 |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

填报人：旷衡香          负责人：董果扬          填报日期：2018年2月6日